制定代码库搭建计划

2025 年 12 月 4 日•内容由 AI 生成，不能完全保障真实

代码库搭建期也在2026年1月18日之后，重新制定

织锦展示网页制作项目计划文档

文档版本：V4.0

制定日期：2025 年 12 月 4 日

适用对象：成员 A（计算机专业）、成员 B（计算机专业）、成员 C（电子信息专业 / 组长）

一、项目核心信息

1.1 项目目标

面向大一零基础（仅掌握 HTML/CSS）学生，协作完成织锦主题静态展示网页制作，通过 GitHub 协同管理代码，最终交付「1 个首页 + 4 个织锦详情页」，仅使用 HTML/CSS 实现，无 JavaScript 开发需求。

1.2 成员分工

| 成员 | 专业 | 角色 | 核心任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员 A | 计算机专业 | 前端开发 | 首页开发 + 1 个织锦详情页开发 |
| 成员 B | 计算机专业 | 前端开发 | 2 个织锦详情页开发（含首个模板页） |
| 成员 C | 电子信息专业 | 组长 / 开发 | 1 个织锦详情页开发 + 项目协调管理 |

二、时间规划（核心节点）

| 阶段 | 时间范围 | 核心目标 | 关键说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空白期 | 2025.12.04 - 2026.01.18 | 无任何项目任务 | 可自主复习 HTML/CSS（非强制） |
| 代码库搭建期 | 2026.01.19 - 2026.01.28 | 完成 GitHub 库搭建、规范制定、素材收集 | 无代码开发任务，全员协作 |
| 核心开发期 1 | 2026.01.29 - 2026.02.29 | 完成首页 + 首个详情页（模板页）开发 | 每人每周投入 3-4 小时，C 仅协调不开发 |
| 核心开发期 2 | 2026.03.01 - 2026.04.30 | 完成剩余 3 个详情页基础开发 | 每人每周投入 2 小时，全员参与开发 |
| 收尾验收期 | 2026.05.01 - 2026.05.10 | 完成细节优化、整体验收、仓库整理 | 每人每周投入 2 小时，全员参与 |

2.1 代码库搭建期（2026.01.19 - 2026.01.28）详细任务

| 时间节点 | 核心任务 | 负责成员 |
| --- | --- | --- |
| 2026.01.19-01.21 | 1. 成员 C 注册 GitHub 组织 / 仓库，邀请 A、B 加入；2. 确定仓库命名（如 brocade-showcase）；3. 梳理织锦网页需求（确定首页板块、详情页内容框架） | 成员 C（A/B 配合确认） |
| 2026.01.22-01.25 | 1.确定文件目录结构（如下） | 全员协作（C 主导） |
| 2026.01.26-01.28 | 1.整理织锦素材（图片、文字介绍，统一存入仓库 assets 文件夹）；2.确定首页和详情页的基础 UI 风格（如配色、字体、布局） | 全员协作 |

2.1.1 仓库目录结构（参考）

2.2 核心开发期 1（2026.01.29 - 2026.02.29）详细任务

| 时间区间 | 核心任务 | 负责成员 | 投入时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.29-02.11 | 1. A：搭建首页 HTML 结构 + 基础 CSS 布局（导航、页脚、织锦列表框架）；2. B：开发 detail1（模板页）完整 HTML/CSS（作为所有详情页参考）；3. C：协调进度、协助 A/B 解决技术问题，确认模板页框架合理性 | A/B | 3-4 小时 / 人 / 周 |
| 02.12-02.25 | 1. A：完善首页样式（配色、字体、图片适配），优化布局细节；2. B：优化模板页样式、编写复用说明（结构规范、类名规则）；3. C：组织 1 次线上沟通，确认首页 / 模板页符合预期 | A/B | 3-4 小时 / 人 / 周 |
| 02.26-02.29 | 1. A/B：完成首页 / 模板页最终版，提交 PR 合并至 dev 分支；2. 全员：评审代码，确认无基础布局、样式问题 | A/B/C | 3-4 小时 / 人 / 周 |

2.3 核心开发期 2（2026.03.01 - 2026.04.30）详细任务

| 时间区间 | 核心任务 | 负责成员 | 投入时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.01-03.31 | 1. B：开发 detail2.html，参照 detail1 结构 / 样式替换专属织锦内容；2. A：开发 detail3.html，复用模板页 CSS 类适配自身内容；3. C：开发 detail4.html，完成基础 HTML 结构 + 样式搭建；4. 每周 1 次沟通，解决样式复用、内容适配问题 | A/B/C | 2 小时 / 人 / 周 |
| 04.01-04.30 | 1. 全员：完善各自负责的详情页样式（图片居中、文字行间距、配色统一）；2. C：组织交叉测试（打开对方页面检查布局 / 样式问题）；3. 修复测试中发现的基础问题（如图片尺寸、浏览器兼容） | A/B/C | 2 小时 / 人 / 周 |

2.4 收尾验收期（2026.05.01 - 2026.05.10）详细任务

| 时间区间 | 核心任务 | 负责成员 | 投入时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.01-05.07 | 1. 全员：最终优化页面细节（如边距、字体大小统一）；2. 检查所有页面跳转链接（首页↔各详情页）；3. 提交各自页面最终版 PR 至 dev 分支 | A/B/C | 2 小时 / 人 / 周 |
| 05.08-05.10 | 1. C：将 dev 分支代码合并至 main 分支，整理仓库文件（删除冗余文件、规范命名）；2. 全员：最终验收所有页面（浏览器打开测试）；3. 完善 README.md，补充项目说明、文件结构、访问方式 | A/B/C | 2 小时 / 人 / 周 |

三、协作规范

3.1 GitHub 操作规范

- 分支管理：基于 dev 分支创建个人分支（如 feature/A-home、feature/B-detail1），开发完成提交 PR，由 C 审核后合并至 dev；main 分支仅存最终版本，禁止直接推送。

- 提交备注：清晰描述修改内容（如 “首页：完成导航栏 CSS”“详情页 1：修复图片居中问题”）。

- 资源管理：织锦图片、文字素材统一存入 assets 文件夹，文件名小写 + 下划线（如 brocade_01.jpg），禁止随意新建文件夹。

3.2 代码规范

- HTML：使用语义化标签（header/section/footer），结构分层清晰，添加板块注释（如）。

- CSS：公共样式写入 common.css（如页面重置、通用字体 / 边距），页面专属样式写入对应 CSS 文件；类名统一小写 + 横线（如 detail-title），禁止使用行内样式。

- 复用性：所有详情页优先复用 detail1（模板页）的 CSS 类，减少重复代码，新增样式需小组内确认。

3.3 沟通规范

- 搭建期：每天简短同步进度（5 分钟），确保 10 天内完成所有准备工作；

- 开发期 1：每 2 周线上沟通 1 次（15-20 分钟），C 记录进度和待解决问题；

- 开发期 2：每周线上沟通 1 次（10-15 分钟），同步开发情况、解决技术问题；

- 收尾期：5 月 7 日前组织 1 次最终验收沟通，确认所有问题修复完毕；

- 技术问题：优先小组内讨论，无法解决可查阅 W3School、MDN 等 HTML/CSS 基础教程。

四、风险与应对

| 风险点 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 零基础开发进度慢 | 1. 自主复习阶段整理 HTML/CSS 基础教程链接；2. 模板页开发留足缓冲时间，不急于推进；3. 复用模板页样式，减少重复开发工作 |
| GitHub 操作不熟悉 | 搭建期专门测试协作流程，C 提前学习 GitHub 基础操作（分支、PR、合并），并指导 A/B 完成首次操作 |
| 详情页样式不统一 | 严格参照 detail1（模板页）的 HTML 结构和 CSS 类名，C 每周抽查代码，及时纠正样式偏差 |
| 时间投入不足 | 每周记录各自投入时长，若进度滞后，优先简化非核心样式（如装饰性边框），确保页面基础功能 / 布局完成 |

五、交付物清单

- GitHub 仓库（main 分支）：包含完整的 HTML/CSS 文件、静态资源（图片 / 字体）、完善的 README.md；

- 织锦展示网页：1 个首页 + 4 个详情页，所有页面布局正常、样式统一，浏览器可正常访问且跳转链接无误；

- 沟通纪要（可选）：记录开发过程中的问题及解决方法，便于后续复盘。

要不要我帮你整理一份代码库搭建期的每日任务清单，方便你们按天推进准备工作？

豆包•你的AI助手，助力每日工作学习